LISTA DE VERIFICAÇÃO

Reajuste

O reajustamento em sentido estrito constitui forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais (art. 6º, LVIII, da Lei nº 14.133/21).

Obs.1: De acordo com o art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021, a alteração contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no contrato pode ser registrada por apostilamento, o que se afigura até mais econômico, em decorrência da desnecessidade de publicação na imprensa oficial.

No entanto, em alguns casos, a concessão do reajuste coincide com a prorrogação de prazo, sendo aconselhável a formalização do reajuste no mesmo aditivo.

Obs.2: O reajuste irregular de preços configura hipótese de superfaturamento (art. 6º, LVII, d, da Lei 14.133/21).

Obs.3: Conforme Parecer nº 00079/2019/DECOR/CGU/AGU, “ressalvada a hipótese de o contrato codicionar a concessão do reajute ao pedido expresso do contratado, em regra não há possiblidade jurídica de preclusão lógica deste direito”, “já que para a sua concessão exige-se apenas a mera aplicaçao de ofício pela Administração Pública de ínice previsto contratualmente”.

Processo nº:

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS | S / N / NA | Despacho |
| --- | --- | --- |
| 1. Consta nos autos do processo extrato da publicação na Imprensa oficial e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) do contrato e de eventuais termos aditivos precedentes, demonstrando que o contrato está em vigor? (art. 94 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| 2. Há previsão do critério de reajuste em cláusula do edital e do contrato, com data-base vinculada à data do orçamento estimado? (art. 25, §7º e art. 92, V e §3º, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| 3. No caso de primeiro reajuste ao contrato, foram anexados ao processo: - Cópia do edital da licitação para verificação da data limite para a apresentação da proposta? - Cópia da proposta apresentada pela empresa quando do procedimento de licitação? |  |  |
| 4. Em relação à verificação da periodicidade do reajuste: 4.1. Para os contratos em geral celebrados com base na Lei 8.666/1993: concessão do primeiro reajuste após 01 (um) ano da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir, conforme definido no contrato, ou, para os reajustes subsequentes, 01 (um) ano, após o fato gerador que deu ensejo ao último reajuste; 4.2. Para os contratos em geral celebrados com base na Lei Federal nº 14.133/2021: concessão do primeiro reajuste após 01 (um) ano da data do orçamento estimado constante do ato convocatório da licitação ou, no caso das dispensas e das inexigibilidades, da data de apresentação da proposta, e, para os reajustes subsequentes, 1 (um) ano após o fato gerador que deu ensejo ao último reajuste; 5.3. Para os contratos de locação de imóveis de terceiros: a concessão do primeiro reajuste após 01 (um) ano da assinatura do contrato, ou, para os reajustes subsequentes, 01 (um) ano após o fato gerador que deu ensejo ao último reajuste |  |  |
| 5. No caso de contratos de obras: a) Constam os documentos que comprovam os valores medidos, para justificar o valor remanescente sobre o qual incidirá o reajuste? b) Consta cronograma físico-financeiro da obra? c) Consta informação se a atual fase de execução da obra corresponde ao disposto no cronograma de execução? d) Consta informação do Gestor do Contrato se houve atraso decorrente de culpa do contratado? |  |  |
| 6. Manifestação técnica da contadoria que fundamente os cálculos do reajuste, devidamente atestada por servidor responsável |  |  |
| 7. Foi providenciada a atualização do valor da garantia em decorrência da alteração do valor do contrato (art. 98, parágrafo único, daLei nº 14.133/2021)? |  |  |
| 8. Há disponibilidade de recursos orçamentários para fazer face ao reajuste? |  |  |
| 9. Nota de empenho referente à diferença financeira decorrente do incremento do valor contratual |  |  |

| DOCUMENTOS DE REGULARIDADE Verificar se o contratado mantém as mesmas condições de habilitação exigidas no edital da licitação (art. 91, §4º e art. 92, XVI, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Despacho |
| 1. | Cópia do contrato ou estatuto social |  |
| 2. | de regularidade com as Fazenda Federal, Estadual e Municipal |  |
| 3. | Certificado de regularidade do FGTS |  |
| 4. | Certidão de regularidade de débitos trabalhistas |  |
| 5. | Comprovante de inscrição e de situação cadastral ativa no CNPJ |  |
| 6. | Certidões negativas de inidoneidade e de impedimento perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) |  |

AGENTE RESPONSÁVEL

Data:

Assinatura:

Matrícula:

(S) Sim. (N) Não. (NA) Não se aplica